Распоряжение

администрации сельского поселения   Дубовской  сельсовет

Добринского муниципального   района

Липецкой  области Российской Федерации

03.06.2013г.                             с.Дубовое                                      № 23-р

«О мерах по обеспечению надлежащего

санитарного состояния сельского поселения

Дубовской сельсовет»

В целях активизации работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения и на основании распоряжения администрации Добринского муниципального района №127-р от 09.04.2013 года:

1.Создать три комиссии по организации и выполнению работ по санитарной уборке , для проведения подворного обхода домовладений ,  благоустройству сельского поселения из числа депутатов и работников администрации :

с.Дубовое                   Зеленева Г.А.

Пригородова Т.Б.

Косачева Ю.В.

с.Ивановка                   Соломонова Ю.А.

Бабанова Т.В

Елисеева Н.Н.

с.Хворостянка              Лебедева Р.В.

Боев А.И.

Соломонов В.М.

2.Утвердить план мероприятий по организации и выполнению работ по санитарной уборке и благоустройству территорий сельского поселения .

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Дубовской сельсовет						В.М.Соломонов

Приложение к распоряжению

главы сельского поселения

Дубовской сельсовет от 03.06.2003 №23-р

План

мероприятий по организации и выполнению работ по санитарной уборке и

благоустройству территорий сельского поселения

| № п/п | Адрес (место проведения работ) | Виды работ | Источники финансирования | Количество занятых | исполнитель | Срок выполнения (план) | Срок выполнения (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приведение в нормативное состояние фасадов зданий и объектов малых архитектурных форм |
| 1 | Памятники погибшим воинам | Ремонт памятников Покраска постамента. Благоустройство прилегающей территории. | Бюджет поселения | 1чел. | Администрация Дубовского с/п | До 17.04.2013 г. |  |
| 2. Улицы, подъездные дороги и дороги. |
| 1 | Населенные пункты поселения | Уборка мусора Уборка сухих деревьев | Бюджет поселения | 12 чел. | Администрация Дубовского с/п | До 01.05.2013 г. |  |
| 3. Уборка несанкционированных свалок. |
| 1. | Кюветы а/дорог | Уборка несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 4 | Администрация Дубовского с/п | До 01.05.2013г. |  |
| 4. Приведение в нормативное состояние мест отдыха, озеленительных территорий. |
| 1 | Зеленая зона у памятников погибшим воинам | Сбор и вывоз мусора | Бюджет поселения | 2 чел. | Администрация Дубовского с/п , школы | До 01.06.2013г |  |
| 2 | Зеленые зоны | Сбор и вывоз мусора | Бюджет поселения | 3 чел | Администрация Дубовского с/п | До 01.06.2013г |  |
| 5. Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к объектам торговли |
| 1 | Магазины РАЙПО Кол-во-4шт. | Сбор и вывоз мусора | ---- | 3 чел. | Богданова О.Б. Репина Л.И. Ракова Е.А. Пронякина В.А. | 30.04.2013г |  |
| 2 | Магазин ООО «Маяк» | Сбор и вывоз мусора | ИП Малиновская | 1 чел. | Малиновская А.П. | 30.04.2013г |  |
| 3 | Киоск ИП «Подсолнух | Сбор и вывоз мусора | ИП Резова Л.А. | 1 чел. | Резова Л.А. | 30.04.2013г |  |
|  | Киоск ИП Рябчихина Е.А. | Сбор и вывоз мусора | ИП Рябчихина Е.А. | 1 чел | Рябчихина Е.А. | 30.04.2013г |  |
| 4. | Магазин «Ларец» | Сбор и вывоз мусора |  |  | Кечко В.А. |  |  |
| 6. Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений. |
| 1 | Прилегающие территории частных домовладений | Сбор и вывоз мусора | жители |  |  | До 01.05.2013 г. |  |
| 7.Приведение в нормативное состояние внутри дворовых территорий |
| 1 | Внутридомовые территории владельцев недвижимости | 1. Сбор и вывоз мусора. | Бюджет поселения | 3 чел. | Администрация Дубовского с/п | До 15.06.2013 г Июль, август, сентябрь. |  |
| 8.Приведение в нормативное состояние социально-значимых объектов |
| 1 | МБОУ СОШ с.Дубовое | 1.Уборка мусора . | Внебюджетные средства | 45 чел. | Директор школы | апрель 2013 г. |  |
| 2 | Мед.офис с..Дубовое ФАП с.Хворостянка | 1. Сбор и вывоз мусора. 2.Разбивка клумб 3.Побелка бордюров | Внебюджетные средства | 10 чел | Заведующие ФАПами | 04.07.2013 г. |  |
| 3 | Администрация Дубовского с/п | Сбор и вывоз мусора Покраска изгороди | Внебюджетные средства | 11 чел | Глава поселения, специалисты | 04.05.2013г июль 2013г |  |
| 9. Приведение в нормативное состояние мест погребения. |
|  | Кладбище с.Хворостянка Кладбище С.Ивановка | Сбор и вывоз мусора | Внебюджетные средства | 5 | Глава поселения , специалисты | До 03.05.2013г. |  |